- Załącznik do uchwały nr III /21 /2018

- Rady Miasta Chełmna z

- dnia 18 grudnia 2018 r.

- Plan finansowy wydatków Budżetu Miasta ,które w 2018 roku   nie wygasają

- z upływem roku budżetowego, to środki  ,które planuje się zrealizować

- w    I półroczu 2019 roku na ogólną kwotę   944 460 zł

- 1.Dział 600 Transport i łączność,   Rozdział , 60016   Drogi publiczne gminne            § 6050  -   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   - wykonanie trzech zadań inwestycyjnych –opis w tabeli poniżej;

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2018 r. | Wydatkowano w 2018r | Kwota środków niewygasających | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Sygnalizacja świetlna przejścia dla pieszych na ul. Polnej i Łunawskiej Modernizacja nawierzchni ul. Poprzecznej (od ul.22Stycznia do murów obronnych ). Przebudowa ul. Bliskiej | 140 000 zł 10 000 zł 125 000 zł | - - 5 305 zł | 140 000 zł 10 000 zł 119 695 zł | Umowa z wykonawcą podpisana na wykonanie projektu w 2018r Prace projektowe wykonane w I kw. 2019 r. Podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie projektu z uzgodnieniami , z terminem wykonania do 31.01.2019 r. Termin zakończenia prac inwestycyjnych ustalono do 26.04.2019 r. |

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,Rozdział 754pozostała działalność  ,  § 6050  -   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   (Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmna  )  -  plan     547 000 zł .

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2018 r. | Wydatkowano w 2018r | Kwota środków niewygasających | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmna | 547 000 zł | - | 547 000 zł | Umowa z wykonawcą projektu podpisana w 2018r. Prace Zakończone w I kw. 2019 roku. |

3. Dział 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  ,Rozdział 85395 pozostała działalność  ,  § 6050  -   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   (Wykonanie dokumentacji budowlano kosztorysowej budynku SP1 ul. Aleje 3 Maja  )  -  plan     100 000 zł .

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2018 r. | Wydatkowano w 2018r | Kwota środków niewygasających | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie dokumentacji budowlano kosztorysowej budynku SP1 ul. Aleje 3 Maja ) | 100 000 zł | - | 100 000 zł | Umowa z wykonawcą projektu podpisana w 2018r. Prace projektowe wymagają uzgodnień z WKZ . Zadanie zawarte w LPR. Zadanie ukończone w 2019 roku. |

4.  Dział 926  Kultura fizyczna  ,Rozdział 92695  pozostała działalność z kultury fizycznej  ,  § 6050  -   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   (  budowa pomostów  nad Jeziorem Starogrodzkim  )  -  plan     27 765 zł .

| Lp. | Nazwa zadania | Plan w 2018r. | Wydatkowano w 2018r | Kwota środków niewygasających | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa pomostów nad Jeziorem Starogrodzkim | 27 765zł | 0 zł | 27 765 zł | Realizacja budżetu obywatelskiego Budowa pomostów wymaga szereg uzgodnień z właścicielem wód tj, Wody Polskie w Gdańsku, gdzie dokumentacja musi uzyskać zgodę na lokalizację. Wniosek wraz z uzgodnieniem czeka na akceptację. Inwestycja do końca czerwca2019 r. winna być zrealizowana. |